MINDBRIDGE AI

# DANH MỤC CÔNG VIỆC
G1 - G8 CHO ĐỘI 2 DEV

Task catalog chi tiết để phân công, triển khai bằng Cursor và nghiệm thu theo từng gói chức năng

| Dự án | MindBridge AI |
| --- | --- |
| Phạm vi | MVP sinh viên: Spring Boot + PostgreSQL + frontend hiện có + LLM API có sẵn |
| Nguyên tắc | Không train AI; triển khai theo vertical slice; Safety và versioning là bắt buộc |
| Phiên bản tài liệu | v1.0 - 29/07/2026 |

Tài liệu dùng để hai dev chọn gói, điền người phụ trách và theo dõi trạng thái từng task.

# 1. Cách sử dụng tài liệu

Mỗi gói G1-G8 gom các chức năng có liên quan chặt chẽ. Hai dev có thể chọn theo gói hoặc chia một gói lớn thành các task có ID rõ ràng.

Mỗi task có: mục tiêu, công việc chi tiết, đầu ra, tiêu chí hoàn thành và ô người phụ trách.

Ưu tiên MUST phải hoàn thành cho MVP; SHOULD chỉ làm sau khi flow chính ổn định.

Task chỉ chuyển sang Done khi đáp ứng toàn bộ checklist “Hoàn thành khi”, đã được người còn lại review và merge qua Git.

Frontend đã có được giữ nguyên thiết kế cơ bản; ưu tiên kết nối API thật trước khi refactor hoặc thêm animation.

Cursor chỉ thực hiện từng task nhỏ theo ID, không được giao một prompt làm toàn bộ G1-G8.

Phạm vi MVP quan trọng: không train/fine-tune model; LLM chỉ trích xuất dữ liệu có cấu trúc và hỗ trợ phản hồi. Program Matching phải dùng Rule Engine, lưu lý do và luôn đi qua Safety Gate.

# 2. Tổng quan gói công việc

| Gói | Tên gói | Độ khó | Phụ thuộc | Số task |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Nền tảng Backend, Authentication và Consent | Trung bình | Không | 10 |
| G2 | Chat, Daily Check-in và Thu thập dữ liệu hành vi | Trung bình | G1 | 10 |
| G3 | Tích hợp LLM và Safety | Khó | G1, G2 | 13 |
| G4 | Phân tích hành vi và Hồ sơ người dùng | Khó | G2, G3; một phần G5 để có dữ liệu bài tập | 12 |
| G5 | Danh mục và Vận hành liệu trình CBT | Khó / Khối lượng lớn | G1; có thể phát triển song song G3-G4 bằng mock | 15 |
| G6 | Program Matching và Recommendation | Khó | G4 + G5 + Safety G3 | 12 |
| G7 | Kết nối Frontend, Dashboard và Admin | Trung bình / Nhiều integration | Theo từng API G1-G6 | 12 |
| G8 | Kiểm thử, Bảo mật, Triển khai và Tài liệu | Trung bình nhưng chạy xuyên suốt | Xuyên suốt G1-G7 | 14 |

## Thứ tự phụ thuộc

G1 là nền tảng chung và nên được hai dev thống nhất trước.

G2 -> G3 -> G4 tạo nhánh dữ liệu và phân tích hành vi.

G5 có thể làm song song G3-G4 bằng seed/mock data.

G6 chỉ tích hợp đầy đủ khi G4 và G5 có đầu ra ổn định.

G7 được thực hiện dần theo từng API, không chờ toàn bộ backend hoàn thành.

G8 chạy xuyên suốt; không dồn test và tài liệu vào tuần cuối.

# 3. G1 — Nền tảng Backend, Authentication và Consent

| Độ khó | Phụ thuộc | Số task |
| --- | --- | --- |
| Trung bình | Không | 10 |

Mục tiêu gói: Tạo nền móng kỹ thuật ổn định để frontend hiện tại có thể gọi API an toàn và các nhóm chức năng sau dùng chung một chuẩn.

Đầu ra tổng: Backend Spring Boot chạy ổn định; PostgreSQL/Flyway hoạt động; user đăng ký, đăng nhập, phân quyền và quản lý consent được từ frontend.

Gợi ý phân công: điền tên người phụ trách ở từng task. Task loại “Chung/Full-stack” nên có một người làm chính và người còn lại review/integration.

G1-T01 — Đóng băng baseline và chuẩn hóa repository [Chung] [MUST]

Mục tiêu: Bảo toàn frontend đang dùng được và tạo cấu trúc làm việc an toàn cho hai dev. Công việc chi tiết: Tạo tag hoặc commit baseline cho frontend hiện tại trước khi chỉnh sửa. Chuẩn hóa thư mục backend, frontend, docs, database và seed-data. Tạo nhánh main, develop, feature/* và quy ước Pull Request. Tạo .gitignore, .editorconfig và .env.example; loại bỏ secret khỏi repository. Ghi lệnh chạy frontend/backend/database vào README gốc. Đầu ra cần bàn giao: Repository có baseline rõ ràng, cấu trúc thống nhất và tài liệu chạy ban đầu. Hoàn thành khi: [ ] Có thể quay lại đúng phiên bản frontend ban đầu bằng Git tag/commit. [ ] Cả hai dev clone repository mới và chạy được project theo README. [ ] Không có API key, password hoặc file môi trường thật trong Git. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G1-T02 — Khởi tạo Spring Boot Java 21 [Backend] [MUST]

Mục tiêu: Tạo backend theo cấu trúc dễ mở rộng, không phát sinh kiến trúc quá phức tạp. Công việc chi tiết: Khởi tạo Maven project dùng Java 21 và phiên bản Spring Boot thống nhất. Thêm Spring Web, Validation, Security, Data JPA, Actuator, Flyway và PostgreSQL driver. Tổ chức package theo domain hoặc modular monolith, tránh gom toàn bộ vào controller/service/repository chung. Tạo cấu hình application-local, application-test và application-prod. Tạo GlobalExceptionHandler và format lỗi API thống nhất. Đầu ra cần bàn giao: Backend build được và có cấu trúc package chuẩn. Hoàn thành khi: [ ] mvn clean test chạy thành công. [ ] Ứng dụng khởi động với profile local. [ ] Một API lỗi validation trả đúng format thống nhất. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G1-T03 — Thiết lập PostgreSQL và cấu hình môi trường [Backend/DB] [MUST]

Mục tiêu: Đảm bảo hai máy dev sử dụng cùng schema, timezone và quy tắc kết nối. Công việc chi tiết: Tạo database local và user database có quyền tối thiểu cần thiết. Cấu hình datasource bằng biến môi trường. Chuẩn hóa timezone UTC ở backend và database. Cấu hình connection pool ở mức phù hợp cho môi trường sinh viên/MVP. Viết hướng dẫn khởi tạo database thủ công; Docker Compose chỉ là tùy chọn nếu nhóm muốn dùng. Đầu ra cần bàn giao: Cấu hình database local và tài liệu setup. Hoàn thành khi: [ ] Backend kết nối được PostgreSQL trên cả hai máy. [ ] Không hard-code username/password trong source. [ ] Timestamp mới được lưu theo UTC. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G1-T04 — Thiết lập Flyway và extension PostgreSQL [Backend/DB] [MUST]

Mục tiêu: Quản lý mọi thay đổi schema bằng migration có thể chạy lại từ database trắng. Công việc chi tiết: Tạo migration mở rộng cần thiết: pgcrypto, citext và vector nếu dùng RAG. Tạo migration bảng users, consent_events và audit_logs cơ bản. Đặt quy ước tên migration Vxxx__description.sql. Không sửa migration đã merge/applied; mọi thay đổi dùng migration mới. Tạo test khởi động application với database sạch. Đầu ra cần bàn giao: Bộ migration nền tảng và quy ước Flyway. Hoàn thành khi: [ ] Xóa schema, chạy lại ứng dụng và tạo được toàn bộ bảng nền tảng. [ ] Flyway validate không lỗi. [ ] Migration có constraint và index tối thiểu cần thiết. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G1-T05 — Chuẩn hóa DTO, validation và API response [Backend] [MUST]

Mục tiêu: Ngăn entity bị expose trực tiếp và thống nhất contract cho frontend. Công việc chi tiết: Tạo request/response DTO cho từng API. Áp dụng Bean Validation cho email, password, enum và trường bắt buộc. Tạo cấu trúc lỗi gồm code, message, fieldErrors, timestamp và requestId. Tạo mapper rõ ràng; không trả field nhạy cảm. Chuẩn hóa pagination response dùng chung. Đầu ra cần bàn giao: Bộ DTO và format response/error dùng chung. Hoàn thành khi: [ ] Frontend nhận lỗi validation theo cùng một cấu trúc. [ ] Không controller nào trả thẳng JPA entity. [ ] Swagger mô tả được request/response chính. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G1-T06 — Đăng ký, đăng nhập và JWT [Backend/Auth] [MUST]

Mục tiêu: Cho phép user xác thực an toàn trước khi truy cập dữ liệu cá nhân. Công việc chi tiết: Tạo API đăng ký và kiểm tra email không trùng. Hash password bằng thuật toán phù hợp của Spring Security. Tạo API đăng nhập và phát access token JWT. Tạo filter đọc JWT và thiết lập SecurityContext. Tạo API GET /users/me. Quy định thời hạn token và cách frontend xử lý khi token hết hạn. Đầu ra cần bàn giao: Authentication API hoạt động với frontend. Hoàn thành khi: [ ] User đăng ký và đăng nhập thành công. [ ] Password không bao giờ xuất hiện trong response/log. [ ] API bảo vệ trả 401 khi thiếu hoặc sai token. [ ] User chỉ nhận được thông tin của chính mình. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G1-T07 — Phân quyền USER, EXPERT và ADMIN [Backend/Auth] [MUST]

Mục tiêu: Bảo vệ API theo vai trò và tránh truy cập chéo dữ liệu. Công việc chi tiết: Định nghĩa role và permission tối thiểu. Áp dụng method security hoặc request matcher cho endpoint. Tạo helper lấy current user id an toàn. Thêm kiểm tra ownership ở service/repository, không chỉ dựa vào frontend. Viết test user A không đọc/sửa dữ liệu user B. Đầu ra cần bàn giao: Authorization layer và test truy cập chéo. Hoàn thành khi: [ ] USER không gọi được API ADMIN/EXPERT. [ ] User A không truy cập dữ liệu user B dù biết UUID. [ ] Các endpoint nhạy cảm có test 401/403. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G1-T08 — Quản lý consent dạng lịch sử [Backend/Privacy] [MUST]

Mục tiêu: Ghi nhận việc user cấp hoặc thu hồi quyền phân tích/cá nhân hóa. Công việc chi tiết: Định nghĩa consent type: chat analysis, personalization, expert sharing. Lưu sự kiện GRANTED/REVOKED dạng append-only. Tạo API xem consent hiện tại, cấp và thu hồi consent. Tạo ConsentGuard để các module AI/Recommendation kiểm tra trước khi xử lý. Lưu policy version và thời điểm user đồng ý. Đầu ra cần bàn giao: Consent API và service kiểm tra quyền. Hoàn thành khi: [ ] Có thể truy vết đầy đủ lịch sử cấp/thu hồi. [ ] Khi consent phân tích bị thu hồi, message mới không được gửi sang AI. [ ] Consent hiện tại được tính đúng theo sự kiện mới nhất. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G1-T09 — Audit cơ bản và request tracing [Backend/Security] [SHOULD]

Mục tiêu: Tạo khả năng truy vết thao tác nhạy cảm mà không ghi raw data không cần thiết. Công việc chi tiết: Sinh requestId/traceId cho mỗi request. Ghi audit cho đăng nhập thất bại, thay đổi consent, thay đổi role và thao tác admin. Dùng user pseudonym hoặc ID phù hợp trong log. Không ghi password, token, raw chat hoặc bài tập nhạy cảm vào application log. Quy định retention log cho môi trường demo. Đầu ra cần bàn giao: Audit log nền tảng và quy tắc logging. Hoàn thành khi: [ ] Mỗi sự kiện audit có actor, action, resource, result và timestamp. [ ] Kiểm tra log không chứa token/password/raw chat. [ ] Có thể tìm audit theo requestId. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G1-T10 — Health check, Swagger, CORS và kết nối frontend [Full-stack] [MUST]

Mục tiêu: Chứng minh frontend hiện tại kết nối được backend nền tảng. Công việc chi tiết: Cấu hình CORS theo URL frontend từng môi trường. Expose health endpoint thông qua Actuator. Cấu hình Swagger/OpenAPI và JWT authorization. Tạo API client frontend dùng base URL từ biến môi trường. Kết nối register/login/me/consent với UI hiện tại. Xử lý loading, lỗi 401 và lỗi validation. Đầu ra cần bàn giao: Một vertical slice Auth + Consent chạy từ UI đến DB. Hoàn thành khi: [ ] Frontend đăng ký, đăng nhập và gọi /users/me được. [ ] Health endpoint trả UP. [ ] Swagger có thể gọi endpoint bảo vệ bằng JWT. [ ] Không còn mock data ở màn hình Auth/Consent. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

# 4. G2 — Chat, Daily Check-in và Thu thập dữ liệu hành vi

| Độ khó | Phụ thuộc | Số task |
| --- | --- | --- |
| Trung bình | G1 | 10 |

Mục tiêu gói: Thu thập dữ liệu gốc có cấu trúc và không cấu trúc, đồng thời ghi nhật ký hành vi thống nhất.

Đầu ra tổng: User chat và trả lời check-in từ frontend; dữ liệu raw và behavioral event được lưu đúng user, đúng phiên, đúng ngày.

Gợi ý phân công: điền tên người phụ trách ở từng task. Task loại “Chung/Full-stack” nên có một người làm chính và người còn lại review/integration.

G2-T01 — Thiết kế Chat Session [Backend/DB] [MUST]

Mục tiêu: Quản lý hội thoại theo phiên thay vì dùng self-FK trên message. Công việc chi tiết: Tạo bảng chat_sessions với user_id, title, status, started_at, closed_at và timestamps. Tạo entity, repository, service và DTO. Tạo API tạo phiên, danh sách phiên và đóng phiên. Áp dụng ownership để user chỉ thấy session của mình. Index theo user_id và updated_at. Đầu ra cần bàn giao: Chat Session API và migration. Hoàn thành khi: [ ] User tạo, liệt kê và đóng được session. [ ] Session của user khác trả 404/403 phù hợp. [ ] Danh sách session sắp xếp theo hoạt động mới nhất. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G2-T02 — Lưu và truy vấn Conversation Message [Backend/DB] [MUST]

Mục tiêu: Lưu message nguyên bản tách khỏi kết quả AI. Công việc chi tiết: Tạo bảng conversation_messages gắn session_id và user_id. Lưu role, content, redacted flag, created_at và message order nếu cần. Tạo API gửi message và lấy lịch sử có pagination. Bảo đảm message thuộc đúng session/user. Không thêm emotion, risk hoặc kết luận AI vào bảng message. Đầu ra cần bàn giao: Message API và migration. Hoàn thành khi: [ ] Gửi message từ frontend và đọc lại đúng thứ tự. [ ] Không thể chèn message vào session của user khác. [ ] Pagination hoạt động và không bỏ/trùng message. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G2-T03 — Chuẩn hóa xử lý nội dung và dữ liệu nhạy cảm [Backend/Privacy] [MUST]

Mục tiêu: Giảm rủi ro lộ thông tin trước khi chuyển nội dung sang AI hoặc log. Công việc chi tiết: Đặt giới hạn độ dài message và validate nội dung rỗng. Tạo bước redaction tối thiểu cho email, số điện thoại hoặc identifier không cần thiết. Lưu cờ redacted và quy định raw/redacted content dùng ở đâu. Không ghi full message trong exception/log. Xử lý Unicode và newline ổn định. Đầu ra cần bàn giao: Message preprocessing component. Hoàn thành khi: [ ] Message vượt giới hạn bị từ chối có lỗi rõ ràng. [ ] Log không chứa raw message. [ ] Đầu vào gửi AI là phiên bản đã qua preprocessing theo quy định. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G2-T04 — Xây Daily Question Template Catalog [Backend/DB] [MUST]

Mục tiêu: Quản lý câu hỏi hằng ngày theo version và loại câu trả lời. Công việc chi tiết: Tạo template cho stress, mood, sleep, energy và câu hỏi mở ngắn. Hỗ trợ answer type: scale, number, single choice, text. Tạo bảng option cho câu hỏi lựa chọn. Thêm status draft/approved/retired và version. Tạo API admin đọc/tạo/cập nhật bằng version mới thay vì sửa nội dung đã dùng. Đầu ra cần bàn giao: Daily Question Catalog và seed cơ bản. Hoàn thành khi: [ ] Có ít nhất 4 câu hỏi MVP được seed. [ ] Template đã được giao cho user không bị sửa ngược lịch sử. [ ] Option đúng thứ tự và thuộc đúng template. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G2-T05 — Giao Daily Question theo ngày [Backend/Scheduler] [MUST]

Mục tiêu: Tạo assignment đúng user và đúng ngày địa phương. Công việc chi tiết: Tạo daily_question_assignments với user_id, template_version_id, local_date và timezone. Tạo scheduled job hoặc lazy creation khi user mở màn hình. Ngăn tạo trùng assignment cùng user/template/ngày. Tạo API lấy câu hỏi hôm nay. Xử lý user mới hoặc đổi timezone. Đầu ra cần bàn giao: Assignment service và API hôm nay. Hoàn thành khi: [ ] Mỗi user nhận đúng bộ câu hỏi cho local date. [ ] Job chạy lại không tạo bản ghi trùng. [ ] Frontend tải được danh sách câu hỏi hôm nay. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G2-T06 — Ghi nhận Daily Question Answer [Backend/DB] [MUST]

Mục tiêu: Lưu câu trả lời có kiểm tra đúng kiểu dữ liệu. Công việc chi tiết: Tạo bảng daily_question_answers gắn assignment. Thiết kế trường answer_number, answer_option_id, answer_text theo answer type. Thêm CHECK hoặc validation đảm bảo chỉ trường phù hợp được dùng. Ngăn trả lời trùng; xác định rõ có cho sửa trong ngày hay không. Tạo API submit và xem lịch sử check-in. Đầu ra cần bàn giao: Answer API và validation. Hoàn thành khi: [ ] Scale ngoài phạm vi bị từ chối. [ ] Không submit option của template khác. [ ] Một assignment không có hai answer trái quy tắc. [ ] Lịch sử trả đúng local date. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G2-T07 — Xây Behavioral Event Log [Backend/Data] [MUST]

Mục tiêu: Chuẩn hóa các hành động quan trọng thành event phục vụ phân tích. Công việc chi tiết: Tạo bảng behavioral_events với event_type, source_type, source_id, occurred_at, local_date, timezone và properties. Định nghĩa enum event ban đầu: session started, message sent, check-in completed/skipped. Tạo service ghi event dùng chung và bảo đảm ghi trong transaction phù hợp. Không nhét raw content vào properties. Index theo user_id, occurred_at và event_type. Đầu ra cần bàn giao: Behavioral Event service và schema. Hoàn thành khi: [ ] Mỗi hành động nghiệp vụ tạo đúng một event cần thiết. [ ] Event có source_id để truy ngược bản ghi gốc. [ ] Retry request không tạo event trùng ngoài dự kiến. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G2-T08 — Idempotency và chống submit lặp [Backend] [SHOULD]

Mục tiêu: Giảm lỗi double-click hoặc retry mạng tạo dữ liệu trùng. Công việc chi tiết: Chọn requestId/idempotency key cho gửi message và submit answer. Tạo unique constraint hoặc bảng idempotency tối giản. Khi request trùng, trả lại kết quả cũ thay vì tạo bản ghi mới. Frontend khóa nút trong lúc submit và gửi idempotency key. Ghi test retry cùng payload. Đầu ra cần bàn giao: Cơ chế chống duplicate cho endpoint quan trọng. Hoàn thành khi: [ ] Double-click không tạo hai answer/message ngoài mong muốn. [ ] Request trùng trả cùng resource ID. [ ] Không gây lỗi race condition cơ bản. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G2-T09 — Seed dữ liệu và bộ kịch bản thu thập [Data/Test] [MUST]

Mục tiêu: Tạo dữ liệu giả đủ để phát triển G3/G4 mà không phụ thuộc user thật. Công việc chi tiết: Tạo 10-20 user giả bằng script/seed môi trường dev. Tạo 7-30 ngày check-in với các pattern stress/sleep khác nhau. Tạo chat session và message giả không chứa dữ liệu thật. Tạo event tương ứng. Ghi rõ dữ liệu nào chỉ dành cho test/demo. Đầu ra cần bàn giao: Seed dataset phát triển và tài liệu kịch bản. Hoàn thành khi: [ ] Có thể reset và seed lại môi trường dev. [ ] Dữ liệu đủ cho test trung bình 7 ngày, trend và matching sau này. [ ] Không dùng dữ liệu cá nhân thật. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G2-T10 — Kết nối Chat và Check-in UI hiện tại [Frontend/Integration] [MUST]

Mục tiêu: Thay mock bằng API thật nhưng giữ giao diện cơ bản đang có. Công việc chi tiết: Kết nối danh sách session, tạo session và lịch sử message. Kết nối form Daily Check-in và lịch sử trả lời. Thêm loading, empty, validation và retry state. Hiển thị lỗi ownership/401 bằng thông báo phù hợp. Loại bỏ hard-coded data ở các màn hình đã tích hợp. Đầu ra cần bàn giao: Vertical slice Chat + Daily Check-in hoàn chỉnh. Hoàn thành khi: [ ] User thực hiện toàn bộ luồng bằng frontend. [ ] Reload trang vẫn đọc lại được dữ liệu từ DB. [ ] Không cần Postman hoặc chỉnh DB thủ công để demo luồng. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

# 5. G3 — Tích hợp LLM và Safety

| Độ khó | Phụ thuộc | Số task |
| --- | --- | --- |
| Khó | G1, G2 | 13 |

Mục tiêu gói: Chuyển chat thành dữ liệu có cấu trúc bằng LLM có sẵn, đồng thời áp dụng Safety Gate độc lập và có thể kiểm thử.

Đầu ra tổng: Message được phân tích thành JSON hợp lệ; risk được quyết định và ghi lịch sử; Level 3-4 chặn matching; Level 4 dùng phản hồi cố định.

Gợi ý phân công: điền tên người phụ trách ở từng task. Task loại “Chung/Full-stack” nên có một người làm chính và người còn lại review/integration.

G3-T01 — Tạo AI Provider Abstraction và Mock Provider [Backend/AI] [MUST]

Mục tiêu: Không để toàn bộ dự án phụ thuộc trực tiếp một nhà cung cấp LLM. Công việc chi tiết: Tạo interface ChatAnalysisProvider và DTO input/output. Tạo MockChatAnalysisProvider trả dữ liệu cố định theo kịch bản test. Cho phép chọn provider bằng configuration/profile. Tạo exception riêng cho timeout, invalid output và provider unavailable. Không để controller gọi SDK LLM trực tiếp. Đầu ra cần bàn giao: AI adapter abstraction và mock implementation. Hoàn thành khi: [ ] Toàn flow phân tích chạy được khi không có Internet/API key. [ ] Đổi mock/real provider không phải sửa business service. [ ] Có unit test cho mock provider. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G3-T02 — Định nghĩa JSON Schema và từ điển tín hiệu [AI/Data] [MUST]

Mục tiêu: Giới hạn output AI vào bộ trường ổn định cho MVP. Công việc chi tiết: Chốt topic, emotion, intent, behavior signal, risk và confidence. Quy định miền giá trị 0-1 và enum hợp lệ. Định nghĩa evidence span dạng start/end/message hash nếu dùng. Tạo schema_version và tài liệu giải thích từng field. Không đưa chẩn đoán lâm sàng vào schema. Đầu ra cần bàn giao: JSON Schema v1 và Java DTO tương ứng. Hoàn thành khi: [ ] Schema validate được output mẫu đúng/sai. [ ] Frontend/backend dùng cùng tên field. [ ] Mọi field có định nghĩa và đơn vị rõ ràng. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G3-T03 — Thiết kế prompt phân tích chat [AI] [MUST]

Mục tiêu: Tạo prompt ngắn, ổn định và chỉ yêu cầu extraction. Công việc chi tiết: Nêu rõ nhiệm vụ là trích xuất, không chẩn đoán và không chọn liệu trình. Yêu cầu output chỉ theo JSON Schema. Giới hạn context gửi vào: message hiện tại và summary ngắn cần thiết. Đưa ví dụ đúng/sai ở mức tối thiểu. Version prompt và lưu checksum/nội dung trong docs. Đầu ra cần bàn giao: Prompt v1 có version và test cases. Hoàn thành khi: [ ] Prompt tạo output đúng schema trên bộ message test. [ ] Không có văn xuôi ngoài JSON khi provider hỗ trợ structured output. [ ] Prompt không chứa threshold nhạy cảm tự bịa. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G3-T04 — Lưu AI Analysis Run [Backend/DB] [MUST]

Mục tiêu: Truy vết mỗi lần gọi AI và lỗi phát sinh. Công việc chi tiết: Tạo bảng ai_analysis_runs với provider, model, prompt_version, schema_version, status, latency, token usage và error code. Lưu input_hash/output_hash thay vì raw prompt nếu không cần. Quản lý trạng thái PENDING/RUNNING/SUCCEEDED/FAILED. Gắn run với source message. Index theo message, status và created_at. Đầu ra cần bàn giao: Migration và service ghi AI run. Hoàn thành khi: [ ] Mỗi lần gọi provider tạo một run. [ ] Run thất bại lưu lỗi kỹ thuật nhưng không lộ raw chat. [ ] Có thể truy vết result dùng model/prompt/schema nào. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G3-T05 — Lưu Chat Analysis Result dạng versioned [Backend/DB] [MUST]

Mục tiêu: Tách kết quả suy luận khỏi message và cho phép chạy lại. Công việc chi tiết: Tạo chat_analysis_results gắn run_id, message_id và user_id. Lưu topics, emotions, signals, intent, confidence và risk sơ bộ. Thêm analysis_status, supersedes_id hoặc version để rerun không ghi đè lịch sử. Tách model risk và final risk nếu cần. Tạo index phục vụ tổng hợp theo user/date. Đầu ra cần bàn giao: Analysis result schema và repository. Hoàn thành khi: [ ] Chạy lại cùng message tạo result mới có liên kết lịch sử. [ ] Message không bị sửa khi model thay đổi. [ ] Query lấy result hiệu lực mới nhất hoạt động đúng. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G3-T06 — Tích hợp LLM Provider thật [Backend/AI] [MUST]

Mục tiêu: Gọi API LLM có sẵn với cấu hình an toàn và chi phí kiểm soát. Công việc chi tiết: Tích hợp SDK/HTTP client của provider đã chọn. Đọc API key từ environment/secret. Thiết lập timeout, max tokens và structured output. Không gửi dữ liệu ngoài phạm vi consent. Ghi lại model name/revision thực tế. Đầu ra cần bàn giao: RealLlmChatAnalysisProvider. Hoàn thành khi: [ ] Một message test được phân tích và lưu thành công. [ ] Không có API key trong code/repository. [ ] Provider lỗi được map thành trạng thái FAILED rõ ràng. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G3-T07 — Validate output, retry và fallback [Backend/AI] [MUST]

Mục tiêu: Xử lý output không ổn định mà không làm hỏng dữ liệu. Công việc chi tiết: Validate JSON Schema trước khi tạo result. Retry có giới hạn cho lỗi mạng/format có thể phục hồi. Không retry vô hạn hoặc retry Level 4 không kiểm soát. Fallback sang mock/unknown result theo môi trường nếu được cấu hình. Lưu invalid output hash và error category để debug. Đầu ra cần bàn giao: Validation pipeline và chính sách retry. Hoàn thành khi: [ ] JSON thiếu field không được lưu như result thành công. [ ] Timeout kết thúc trong thời gian cấu hình. [ ] Test được retry success, retry exhausted và fallback. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G3-T08 — Keyword/Regex Safety Pre-filter [Backend/Safety] [MUST]

Mục tiêu: Có lớp phát hiện nhanh độc lập với LLM. Công việc chi tiết: Xây danh sách rule có version và được lưu ngoài code hoặc cấu hình quản trị. Chuẩn hóa text trước khi match; xử lý biến thể cơ bản. Trả về matched rule, evidence và preliminary risk. Không dùng keyword match như kết luận duy nhất. Viết test dương tính, âm tính và false-positive cơ bản. Đầu ra cần bàn giao: Safety pre-filter service. Hoàn thành khi: [ ] Rule match trả được mã rule và bằng chứng. [ ] Rule version được ghi trong quyết định. [ ] Không hard-code rải rác trong nhiều service. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G3-T09 — LLM Risk Classification riêng [Backend/Safety] [MUST]

Mục tiêu: Tách risk classifier khỏi câu trả lời chatbot. Công việc chi tiết: Tạo input/output schema riêng cho risk classification. Trả risk level 1-4, confidence, reason code và evidence. Gọi classifier theo rule đã chốt; không dùng assistant response làm classifier. Lưu model/prompt/schema version của classifier. Dùng bộ message giả để đánh giá nhất quán. Đầu ra cần bàn giao: Risk classifier adapter và result. Hoàn thành khi: [ ] Risk classifier chạy độc lập với chat response. [ ] Output được validate trước khi sử dụng. [ ] Có test cho 4 mức risk bằng dữ liệu giả. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G3-T10 — Safety Resolver và Risk State History [Backend/Safety] [MUST]

Mục tiêu: Hợp nhất pre-filter và classifier thành quyết định cuối có thể giải thích. Công việc chi tiết: Định nghĩa rule ưu tiên giữa keyword, LLM risk và trạng thái risk hiện tại. Tạo risk_state_history cho mọi thay đổi Level 1-4. Lưu source, rule version, model version, confidence và reason. Ngăn tự động hạ risk bất hợp lý nếu chưa qua điều kiện review. Tạo API nội bộ lấy risk state hiện tại. Đầu ra cần bàn giao: Safety Resolver và lịch sử risk. Hoàn thành khi: [ ] Cùng input/rule version cho cùng quyết định xác định được. [ ] Mọi thay đổi risk có bản ghi lịch sử append-only. [ ] Risk hiện tại được truy vấn đúng. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G3-T11 — Safety Event, Source và Action [Backend/Safety] [MUST]

Mục tiêu: Quản lý sự kiện Level 3-4 và các hành động xử lý. Công việc chi tiết: Tạo safety_events cho sự kiện cần can thiệp. Tạo safety_event_sources để hỗ trợ nguồn chat, daily answer, exercise hoặc assessment. Tạo action tối thiểu: show template, block matching, flag review, pause program. Theo dõi trạng thái action và lỗi thực thi. Audit mọi Level 3-4. Đầu ra cần bàn giao: Safety event/action workflow. Hoàn thành khi: [ ] Level 3-4 luôn tạo event có source. [ ] Một event có thể có nhiều action. [ ] Matching service đọc được trạng thái bị chặn. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G3-T12 — Phản hồi cố định cho Level 4 [Backend/Content] [MUST]

Mục tiêu: Không để LLM sinh phản hồi tự do trong tình huống khẩn cấp. Công việc chi tiết: Tạo bảng hoặc catalog safety_response_templates có version và approval. Chọn template theo locale và risk reason. Không lưu hotline giả; nội dung demo phải được đánh dấu chờ chuyên gia nếu chưa duyệt. Bảo đảm template được trả ngay cả khi LLM provider lỗi. Ghi template version vào safety event/action. Đầu ra cần bàn giao: Fixed Level 4 response flow. Hoàn thành khi: [ ] Level 4 không gọi free-form generation. [ ] Response dùng đúng template approved/configured. [ ] Test khi provider AI unavailable vẫn trả được Safety response. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G3-T13 — Expert Review và giao diện Safety cơ bản [Full-stack/Safety] [SHOULD]

Mục tiêu: Cho phép reviewer xem và xử lý event mà không cần truy cập DB trực tiếp. Công việc chi tiết: Tạo expert_reviews với reviewer, decision, note và timestamp. Tạo API danh sách/chi tiết event cho EXPERT/ADMIN. Tạo UI cơ bản lọc theo trạng thái và risk level. Không expose raw content ngoài phạm vi quyền. Ghi audit khi reviewer mở hoặc quyết định event. Đầu ra cần bàn giao: Expert review API/UI cơ bản. Hoàn thành khi: [ ] USER không truy cập được trang review. [ ] Reviewer cập nhật được decision hợp lệ. [ ] Mọi thao tác review có audit. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

# 6. G4 — Phân tích hành vi và Hồ sơ người dùng

| Độ khó | Phụ thuộc | Số task |
| --- | --- | --- |
| Khó | G2, G3; một phần G5 để có dữ liệu bài tập | 12 |

Mục tiêu gói: Biến dữ liệu gốc và kết quả AI thành feature theo ngày, xu hướng và profile có thể dùng cho dashboard/matching.

Đầu ra tổng: Scheduled job tạo user_daily_features; profile và snapshot có coverage/confidence; API dashboard trả dữ liệu 7/30 ngày.

Gợi ý phân công: điền tên người phụ trách ở từng task. Task loại “Chung/Full-stack” nên có một người làm chính và người còn lại review/integration.

G4-T01 — Chốt Feature Dictionary MVP [Data/Analysis] [MUST]

Mục tiêu: Giới hạn phạm vi phân tích vào các chỉ số rõ ràng, có nguồn và cách tính. Công việc chi tiết: Chốt 8 feature: stress, mood, energy, sleep, anxiety signal, engagement, exercise completion, max risk. Ghi nguồn dữ liệu, đơn vị, miền giá trị và trường hợp thiếu dữ liệu. Định nghĩa feature_version và calculation_version. Phân biệt explicit, inferred và behavioral. Không dùng tên gọi mang tính chẩn đoán. Đầu ra cần bàn giao: Tài liệu Feature Dictionary v1. Hoàn thành khi: [ ] Mỗi feature có công thức và nguồn rõ ràng. [ ] Hai dev hiểu giống nhau về null/unknown/zero. [ ] Feature có test case mẫu. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G4-T02 — Thiết kế user_daily_features [Backend/DB] [MUST]

Mục tiêu: Tạo bảng feature typed dễ query, JSONB chỉ dùng cho phần mở rộng. Công việc chi tiết: Tạo cột typed cho 8 feature và các count thường dùng. Lưu feature_date, timezone, coverage, confidence và version. Đặt unique theo user/date/version hiệu lực. Thêm extra_features JSONB cho thử nghiệm không thường xuyên query. Index theo user_id và feature_date. Đầu ra cần bàn giao: Migration user_daily_features. Hoàn thành khi: [ ] Query 7/30 ngày không cần đọc JSONB cho feature chính. [ ] Không tạo duplicate daily row ngoài version policy. [ ] Có constraint miền giá trị. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G4-T03 — Chuẩn hóa nguồn dữ liệu trong ngày [Backend/Data] [MUST]

Mục tiêu: Tập hợp Daily Answer, Chat Analysis, Event và CBT activity theo cùng local date. Công việc chi tiết: Tạo query/service đọc explicit answers. Tạo query lấy inferred signal hiệu lực mới nhất. Tổng hợp behavioral event count. Tổng hợp assignment/submission khi G5 sẵn sàng. Xử lý timezone và dữ liệu đến muộn. Đầu ra cần bàn giao: Daily source aggregation service. Hoàn thành khi: [ ] Một ngày cụ thể trả đúng các nguồn đầu vào. [ ] Không double-count analysis rerun. [ ] Dữ liệu đến muộn có thể recompute. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G4-T04 — Kết hợp explicit và inferred signal [Backend/Analysis] [MUST]

Mục tiêu: Ưu tiên lời user tự khai báo nhưng vẫn dùng AI khi thiếu dữ liệu. Công việc chi tiết: Định nghĩa trọng số MVP, ví dụ explicit cao hơn inferred. Không tính inferred khi confidence dưới ngưỡng cấu hình. Lưu source flags và confidence sau kết hợp. Không coi thiếu check-in là score bằng 0. Version hóa công thức để có thể tính lại. Đầu ra cần bàn giao: Feature calculation service v1. Hoàn thành khi: [ ] Test đúng trường hợp explicit only, inferred only, cả hai và thiếu dữ liệu. [ ] Confidence/coverage phản ánh đúng nguồn. [ ] Không hard-code ngưỡng rải rác. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G4-T05 — Daily Feature Aggregation Job [Backend/Scheduler] [MUST]

Mục tiêu: Tạo hoặc cập nhật feature cho từng user mỗi ngày. Công việc chi tiết: Tạo scheduled job chạy theo UTC nhưng tính local date của user. Hỗ trợ chạy thủ công theo user/date cho test và backfill. Dùng transaction và idempotency. Ghi job run status và số user thành công/thất bại. Không chặn toàn job khi một user lỗi. Đầu ra cần bàn giao: DailyFeatureAggregationJob. Hoàn thành khi: [ ] Job chạy lại cùng ngày không tạo duplicate. [ ] Có thể recompute 7 ngày dữ liệu seed. [ ] Lỗi một user được ghi và các user khác vẫn chạy. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G4-T06 — Tính cửa sổ 7 ngày và 30 ngày [Backend/Analysis] [MUST]

Mục tiêu: Tạo các chỉ số tổng hợp dùng cho profile và dashboard. Công việc chi tiết: Tính average/median hoặc count theo Feature Dictionary. Chỉ dùng ngày có dữ liệu hợp lệ; báo coverage riêng. Tính max risk và completion rate. Dùng query tối ưu hoặc service phù hợp quy mô MVP. Viết test bằng dataset cố định. Đầu ra cần bàn giao: Window aggregation component. Hoàn thành khi: [ ] Kết quả 7/30 ngày khớp tính tay trên seed fixture. [ ] Coverage không bị nhầm với số ngày lịch. [ ] Không chia cho 0 khi thiếu dữ liệu. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G4-T07 — Trend, streak và thay đổi so với baseline [Backend/Analysis] [MUST]

Mục tiêu: Phát hiện xu hướng đơn giản mà không cần machine learning. Công việc chi tiết: Định nghĩa trend UP/DOWN/STABLE bằng công thức/version cụ thể. Tính streak check-in và streak high-stress nếu cần. So sánh cửa sổ gần với baseline hoặc cửa sổ trước. Đặt minimum data coverage trước khi kết luận trend. Lưu reason/data quality khi trend UNKNOWN. Đầu ra cần bàn giao: Trend and streak calculator. Hoàn thành khi: [ ] Trend được test với dữ liệu tăng, giảm, ổn định và thiếu. [ ] Không kết luận trend khi coverage thấp. [ ] Công thức có version. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G4-T08 — Engagement và Dominant Topics [Backend/Analysis] [SHOULD]

Mục tiêu: Tổng hợp mức tham gia và chủ đề xuất hiện nhiều để phục vụ matching. Công việc chi tiết: Tính engagement từ check-in, chat session, exercise started/completed. Chuẩn hóa trọng số event trong Feature Dictionary. Tổng hợp topic từ analysis result mới nhất, có confidence threshold. Không lưu full text trong profile. Hỗ trợ top N topic và frequency. Đầu ra cần bàn giao: Engagement score và topic summary. Hoàn thành khi: [ ] Engagement nằm trong miền giá trị định nghĩa. [ ] Topic rerun không bị đếm trùng. [ ] Profile chỉ chứa summary cần thiết. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G4-T09 — Xây User Behavior Profile hiện tại [Backend/DB] [MUST]

Mục tiêu: Tạo bản đọc nhanh về trạng thái hiện tại của user. Công việc chi tiết: Tạo user_behavior_profiles một bản ghi hiệu lực/user. Lưu 7d/30d metrics, trends, topics, engagement, risk và data quality. Cập nhật bằng job sau khi daily feature thay đổi. Dùng optimistic locking hoặc transaction để tránh ghi đè race. Không lưu raw chat trong profile. Đầu ra cần bàn giao: Profile entity/service/API. Hoàn thành khi: [ ] Profile được cập nhật từ feature, không nhập tay. [ ] GET profile trả dữ liệu mới nhất đúng user. [ ] Coverage/confidence luôn có trong response. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G4-T10 — Tạo Profile Snapshot bất biến [Backend/DB] [MUST]

Mục tiêu: Giữ đúng profile được dùng tại thời điểm ra quyết định. Công việc chi tiết: Tạo user_behavior_profile_snapshots với window, data, calculation_version và reason. Tạo snapshot cho DAILY_REFRESH, PRE_PROGRAM_MATCHING, PROGRAM_STARTED, SAFETY_ESCALATION. Snapshot append-only và không cập nhật lại. Lưu source feature range/hash để truy vết. Tạo API nội bộ lấy snapshot. Đầu ra cần bàn giao: Profile snapshot workflow. Hoàn thành khi: [ ] Matching luôn tham chiếu snapshot cụ thể. [ ] Snapshot cũ không thay đổi khi profile hiện tại cập nhật. [ ] Có thể giải thích dữ liệu tại thời điểm quyết định. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G4-T11 — Data Quality, coverage và confidence [Backend/Data] [MUST]

Mục tiêu: Ngăn hệ thống đưa ra kết luận mạnh khi dữ liệu quá ít. Công việc chi tiết: Định nghĩa coverage theo số nguồn/ngày có dữ liệu. Tổng hợp confidence từ source confidence và rule. Tạo trạng thái SUFFICIENT/LOW/INSUFFICIENT. Program Matching đọc được data quality. Dashboard hiển thị thông báo khi thiếu dữ liệu. Đầu ra cần bàn giao: Data quality policy và field. Hoàn thành khi: [ ] Profile thiếu dữ liệu trả UNKNOWN thay vì score giả. [ ] Matching có thể defer khi coverage dưới ngưỡng. [ ] Test các mức coverage. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G4-T12 — Dashboard API và kiểm thử tính toán [Full-stack/Data] [MUST]

Mục tiêu: Cung cấp dữ liệu ổn định cho biểu đồ frontend và chứng minh công thức đúng. Công việc chi tiết: Tạo API series 7/30 ngày và profile summary. Chuẩn hóa DTO cho chart: date, value, source, confidence. Viết unit test cho từng calculator. Viết integration test job từ raw data đến profile. Kết nối dashboard UI hiện tại. Đầu ra cần bàn giao: Behavior Dashboard API/UI. Hoàn thành khi: [ ] Biểu đồ đọc data thật từ API. [ ] Fixture có kết quả tính tay và test pass. [ ] UI xử lý ngày thiếu dữ liệu rõ ràng. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

# 7. G5 — Danh mục và Vận hành liệu trình CBT

| Độ khó | Phụ thuộc | Số task |
| --- | --- | --- |
| Khó / Khối lượng lớn | G1; có thể phát triển song song G3-G4 bằng mock | 15 |

Mục tiêu gói: Quản lý nội dung CBT theo version bất biến và cho user đi qua toàn bộ vòng đời chương trình.

Đầu ra tổng: Có 4 chương trình demo; user được gán/chấp nhận, làm assessment, nhận/nộp bài, cập nhật tiến độ và state transition.

Gợi ý phân công: điền tên người phụ trách ở từng task. Task loại “Chung/Full-stack” nên có một người làm chính và người còn lại review/integration.

G5-T01 — Chốt phạm vi CBT MVP và content ownership [Nghiệp vụ/Content] [MUST]

Mục tiêu: Giới hạn nội dung đủ demo và xác định ai được phép tạo/duyệt. Công việc chi tiết: Chốt 4 chương trình: STRESS, MOOD, WORRY, SLEEP. Mỗi chương trình 3 module, mỗi module 1-2 exercise. Định nghĩa trạng thái content draft/pending/approved/retired. Phân biệt nội dung demo và nội dung đã được chuyên gia duyệt. Không để LLM tự tạo hoặc sửa liệu trình production. Đầu ra cần bàn giao: CBT MVP content inventory. Hoàn thành khi: [ ] Có danh sách program/module/exercise dự kiến. [ ] Mỗi nội dung có owner và approval status. [ ] Scope không vượt quá khả năng hai dev. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G5-T02 — Thiết kế Program Catalog và Program Version [Backend/DB] [MUST]

Mục tiêu: Tách danh tính chương trình khỏi nội dung version bất biến. Công việc chi tiết: Tạo intervention_programs chứa code/identity. Tạo intervention_program_versions chứa name, goal, duration, target, status và approval. Mỗi version là record mới, không update nội dung approved. Tạo unique program_id + version. Tạo API list/detail version hiệu lực. Đầu ra cần bàn giao: Program catalog/version schema. Hoàn thành khi: [ ] Tạo V2 không làm thay đổi V1. [ ] User program có thể trỏ trực tiếp version ID. [ ] Retired version vẫn đọc được cho lịch sử. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G5-T03 — Thiết kế Module và Module Version [Backend/DB] [MUST]

Mục tiêu: Version hóa tuần/phase của chương trình. Công việc chi tiết: Tạo program_modules identity và program_module_versions. Lưu order_index, goal, required flag và unlock condition. Gắn module version với program version cụ thể. Ngăn trùng order_index trong cùng program version. Không cho module version approved bị sửa. Đầu ra cần bàn giao: Module version schema/API. Hoàn thành khi: [ ] Program V1 và V2 có thể có module khác nhau độc lập. [ ] Thứ tự module ổn định. [ ] API trả đúng module của program version. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G5-T04 — Thiết kế Exercise Template và Version [Backend/DB] [MUST]

Mục tiêu: Quản lý bài tập có schema input/output rõ ràng. Công việc chi tiết: Tạo exercise_templates identity và exercise_template_versions. Lưu instruction, estimated_minutes, response_schema, scoring metadata nếu có. Gắn exercise version với module version. Hỗ trợ loại bài text, scale, structured fields. Version approved là bất biến. Đầu ra cần bàn giao: Exercise version schema/API. Hoàn thành khi: [ ] Frontend render được form từ schema hoặc DTO cụ thể. [ ] Submission luôn tham chiếu version đã giao. [ ] Tạo V2 không ảnh hưởng assignment V1. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G5-T05 — Content Approval cho CBT [Backend/Governance] [MUST]

Mục tiêu: Chỉ cho phép nội dung hợp lệ được phân phối. Công việc chi tiết: Tạo/hoàn thiện content_approvals hoặc approval record có FK thực. Lưu reviewer, status, version, evidence source và change summary. Chặn publish program nếu module/exercise chưa approved theo policy. Ghi audit thao tác duyệt/retire. Tạo API admin/expert tối thiểu. Đầu ra cần bàn giao: Approval workflow CBT. Hoàn thành khi: [ ] Runtime không lấy content draft. [ ] Approval trỏ đúng version. [ ] Có lịch sử review. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G5-T06 — Seed 4 chương trình CBT demo [Content/Data] [MUST]

Mục tiêu: Có dữ liệu đủ để phát triển runtime và matching. Công việc chi tiết: Seed 4 program version đầu tiên. Mỗi program có 3 module và 5-6 bài tập tổng. Dùng nội dung từ tài liệu CBT dự án; đánh dấu rõ demo/chờ duyệt. Tạo assessment schema baseline/final tối giản. Tạo script seed có thể chạy lại môi trường dev. Đầu ra cần bàn giao: CBT seed dataset. Hoàn thành khi: [ ] UI xem được 4 chương trình đầy đủ module/exercise. [ ] Seed không tạo duplicate khi chạy theo hướng dẫn. [ ] Mọi nội dung có status rõ ràng. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G5-T07 — User Program và State Machine [Backend/CBT] [MUST]

Mục tiêu: Quản lý instance liệu trình của từng user bằng transition hợp lệ. Công việc chi tiết: Tạo user_programs trỏ program_version_id và matching_decision_id nullable. Định nghĩa state: PROPOSED, ACCEPTED, BASELINE, ACTIVE, PAUSED, ESCALATED, FINAL_ASSESSMENT, COMPLETED, MAINTENANCE, WITHDRAWN. Tạo StateMachineGuard/service kiểm tra transition. Dùng optimistic lock/version column. Lưu timestamps theo state quan trọng. Đầu ra cần bàn giao: User program state machine. Hoàn thành khi: [ ] Transition sai bị từ chối. [ ] Hai request đồng thời không làm mất trạng thái. [ ] Có unit test toàn bộ transition chính. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G5-T08 — Program State Transition History [Backend/DB] [MUST]

Mục tiêu: Lưu lịch sử trạng thái append-only thay vì dùng review thay thế. Công việc chi tiết: Tạo program_state_transitions với from/to, trigger, actor, reason và occurred_at. Ghi transition trong cùng transaction với cập nhật user_program. Hỗ trợ trigger từ user, system, safety và expert. Không sửa/xóa transition trong nghiệp vụ thông thường. Tạo API timeline. Đầu ra cần bàn giao: Transition history và timeline API. Hoàn thành khi: [ ] Mỗi đổi state có đúng một history row. [ ] Timeline sắp xếp đúng và truy vết actor/trigger. [ ] Review không bị dùng lẫn làm state log. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G5-T09 — Baseline, Weekly và Final Assessment [Backend/CBT] [MUST]

Mục tiêu: Đo dữ liệu trước-trong-sau liệu trình bằng form có version. Công việc chi tiết: Tạo program_assessments gắn user_program và assessment_type. Lưu schema_version, answers, score summary và submitted_at. Chỉ cho baseline khi state phù hợp; final trước completion. Tạo API lấy form và submit assessment. Validate answer theo schema. Đầu ra cần bàn giao: Assessment API và data model. Hoàn thành khi: [ ] Baseline hoàn thành mới chuyển ACTIVE theo rule. [ ] Final gắn đúng program version. [ ] Không submit assessment của user khác. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G5-T10 — User Module Progress và Unlock Logic [Backend/CBT] [MUST]

Mục tiêu: Theo dõi module hiện tại và điều kiện mở khóa. Công việc chi tiết: Tạo user_module_progress theo user_program và module_version. Định nghĩa LOCKED/AVAILABLE/IN_PROGRESS/COMPLETED/SKIPPED. Tạo module đầu tiên khi program ACTIVE. Mở khóa module tiếp theo theo completion/required exercise. Không tin trạng thái do frontend gửi. Đầu ra cần bàn giao: Module progress service/API. Hoàn thành khi: [ ] Module không mở sai thứ tự. [ ] Required exercise ảnh hưởng unlock đúng rule. [ ] Progress API trả current module rõ ràng. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G5-T11 — Exercise Assignment [Backend/CBT] [MUST]

Mục tiêu: Giao đúng exercise version cho đúng user/program/module. Công việc chi tiết: Tạo exercise_assignments với due date, status, assigned_by và version ID. Ngăn duplicate assignment theo rule. Tạo assignment khi module available hoặc qua action cụ thể. Hỗ trợ ASSIGNED/STARTED/COMPLETED/SKIPPED/EXPIRED. Ghi behavioral event tương ứng. Đầu ra cần bàn giao: Assignment service/API. Hoàn thành khi: [ ] Assignment luôn thuộc đúng user_program và module. [ ] Không giao content chưa approved. [ ] Event được tạo khi assign/start/complete/skip. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G5-T12 — Exercise Submission [Backend/CBT] [MUST]

Mục tiêu: Lưu bài nộp, chỉ số trước/sau và feedback. Công việc chi tiết: Tạo exercise_submissions gắn unique assignment theo policy. Lưu answer payload, pre/post intensity, difficulty, helpfulness và duration. Validate theo response_schema của exercise version. Mã hóa hoặc bảo vệ field tự do nhạy cảm theo khả năng triển khai. Cập nhật assignment và progress trong transaction. Đầu ra cần bàn giao: Submission API và validation. Hoàn thành khi: [ ] Không nộp assignment của user khác. [ ] Payload sai schema bị từ chối. [ ] Completion/progress cập nhật đúng sau submit. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G5-T13 — Program Review và điều chỉnh nhịp [Backend/CBT] [SHOULD]

Mục tiêu: Cho system/expert đánh giá tiến độ mà không trộn với state history. Công việc chi tiết: Tạo program_reviews theo tuần hoặc trigger. Lưu completion, user feedback, decision CONTINUE/ADJUST/PAUSE/ESCALATE. Decision tạo state transition riêng nếu cần. Cho phép giảm số bài hoặc thay lịch trong phạm vi program version. Ghi actor SYSTEM/EXPERT. Đầu ra cần bàn giao: Review workflow. Hoàn thành khi: [ ] Review không tự sửa lịch sử content. [ ] Decision và transition liên kết rõ. [ ] Safety escalation ưu tiên hơn review thường. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G5-T14 — Pause, Resume, Escalate và Withdraw [Backend/CBT/Safety] [MUST]

Mục tiêu: Xử lý các nhánh không đi thẳng đến hoàn thành. Công việc chi tiết: Định nghĩa quyền và lý do cho pause/resume/withdraw. Kết nối Safety Event với transition ESCALATED. Tạm dừng assignment/recommendation khi program paused/escalated. Không mất progress đã hoàn thành. Tạo API action có idempotency. Đầu ra cần bàn giao: Các action state ngoài luồng chính. Hoàn thành khi: [ ] Level 3-4 có thể chuyển program sang ESCALATED. [ ] Resume quay lại state hợp lệ theo rule. [ ] Withdraw không xóa lịch sử. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G5-T15 — CBT Frontend Integration và Runtime Test [Full-stack/CBT] [MUST]

Mục tiêu: Cho user hoàn thành vertical slice CBT bằng UI hiện có. Công việc chi tiết: Kết nối program detail, module list, exercise form và progress. Kết nối baseline/final assessment. Hiển thị version, trạng thái và lỗi transition phù hợp. Tạo kịch bản gán program thủ công trước khi G6 hoàn thành. Viết integration test từ ACCEPTED đến một submission hoàn thành. Đầu ra cần bàn giao: CBT UI/API chạy end-to-end. Hoàn thành khi: [ ] User test đi từ PROPOSED đến ACTIVE và hoàn thành bài đầu tiên. [ ] Reload trang không mất progress. [ ] Program V1 không bị ảnh hưởng khi tạo V2. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

# 8. G6 — Program Matching và Recommendation

| Độ khó | Phụ thuộc | Số task |
| --- | --- | --- |
| Khó | G4 + G5 + Safety G3 | 12 |

Mục tiêu gói: Chọn chương trình bằng rule có thể giải thích, lưu toàn bộ candidate và nối quyết định với user program.

Đầu ra tổng: Profile Snapshot chạy matching, lưu run/candidates/decision, user chấp nhận và tạo user_program; recommendation cơ bản có feedback.

Gợi ý phân công: điền tên người phụ trách ở từng task. Task loại “Chung/Full-stack” nên có một người làm chính và người còn lại review/integration.

G6-T01 — Chốt Rule, Threshold và Reason Code v1 [Nghiệp vụ/Backend] [MUST]

Mục tiêu: Tạo bộ quy tắc MVP minh bạch, không để LLM tự chọn chương trình. Công việc chi tiết: Liệt kê eligibility/exclusion cho 4 program ở mức demo. Tạo clinical_thresholds cho giá trị đơn và rule_set_versions cho logic ghép. Định nghĩa reason code thống nhất. Đánh dấu threshold chờ chuyên gia nếu chưa duyệt. Không hard-code số rải rác trong Java. Đầu ra cần bàn giao: Matching rules v1 và seed/config. Hoàn thành khi: [ ] Mỗi rule có version và trạng thái active. [ ] Reason code có mô tả cho UI. [ ] Thay threshold không cần sửa nhiều service. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G6-T02 — Matching Trigger và tạo Profile Snapshot [Backend/Matching] [MUST]

Mục tiêu: Chỉ chạy matching tại thời điểm hợp lệ và dùng dữ liệu cố định. Công việc chi tiết: Định nghĩa trigger: đủ 7 ngày, user yêu cầu, significant change hoặc review. Kiểm tra consent personalization. Tạo PRE_PROGRAM_MATCHING snapshot trước khi đánh giá. Ngăn chạy trùng đồng thời cho cùng user/trigger. Lưu trigger reason. Đầu ra cần bàn giao: Matching trigger service. Hoàn thành khi: [ ] Mỗi run tham chiếu snapshot cụ thể. [ ] Không dùng profile đang thay đổi trực tiếp. [ ] Trigger trùng không tạo nhiều run ngoài policy. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G6-T03 — Safety Gate và Data Quality Gate [Backend/Matching] [MUST]

Mục tiêu: Chặn matching khi risk hoặc dữ liệu không cho phép. Công việc chi tiết: Nếu final risk >= 3, tạo decision SAFETY_BLOCKED hoặc không tạo candidates theo policy. Nếu coverage/confidence dưới ngưỡng, decision DEFERRED/INSUFFICIENT_DATA. Lưu reason code và threshold/rule version. Không cho user bắt đầu program tự động khi bị chặn. Viết test ưu tiên Safety trước scoring. Đầu ra cần bàn giao: Pre-matching gates. Hoàn thành khi: [ ] Risk Level 3-4 luôn chặn. [ ] Coverage thấp không tạo kết luận giả. [ ] Decision giải thích được lý do chặn. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G6-T04 — Program Matching Run [Backend/DB] [MUST]

Mục tiêu: Lưu metadata của mỗi lần engine chạy. Công việc chi tiết: Tạo program_matching_runs với user, snapshot, rule version, threshold bundle, status và timestamps. Quản lý PENDING/RUNNING/SUCCEEDED/FAILED/DEFERRED. Lưu calculation version và engine version. Ghi error category khi run fail. Index theo user và created_at. Đầu ra cần bàn giao: Matching run schema/service. Hoàn thành khi: [ ] Mỗi lần matching có run ID riêng. [ ] Run fail không tạo decision thành công. [ ] Có thể xem lịch sử run của user. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G6-T05 — Eligibility và Exclusion Evaluation [Backend/Matching] [MUST]

Mục tiêu: Loại program không phù hợp trước khi scoring. Công việc chi tiết: Đọc rule version hiệu lực cho từng program version. Đánh giá điều kiện trên snapshot typed fields. Lưu pass/fail và reason cho từng candidate. Không dùng reflection/dynamic code quá phức tạp cho MVP; ưu tiên rule evaluator rõ ràng. Test từng eligibility/exclusion. Đầu ra cần bàn giao: Candidate eligibility evaluator. Hoàn thành khi: [ ] Candidate bị exclusion không thể được chọn. [ ] Reason lưu đủ để UI giải thích. [ ] Kết quả deterministic với cùng snapshot/rule version. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G6-T06 — Candidate Scoring [Backend/Matching] [MUST]

Mục tiêu: Tính mức phù hợp bằng trọng số cấu hình và có thể kiểm thử. Công việc chi tiết: Tính symptom match, goal match, time fit, engagement fit, data confidence và safety penalty. Đọc weight từ rule/config version. Chuẩn hóa score về cùng miền. Lưu component score và final score. Xử lý tie-breaker rõ ràng. Đầu ra cần bàn giao: Scoring engine v1. Hoàn thành khi: [ ] Fixture score khớp tính tay. [ ] Thay weight tạo version mới và không đổi quyết định cũ. [ ] Không chọn candidate fail eligibility. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G6-T07 — Lưu Matching Candidate [Backend/DB] [MUST]

Mục tiêu: Giữ tất cả chương trình đã được cân nhắc, không chỉ kết quả cuối. Công việc chi tiết: Tạo program_matching_candidates gắn run và program_version. Lưu eligibility, exclusion, component score, final score và reasons. Đặt unique run + program_version. Lưu rank sau scoring. Tạo API admin/detail. Đầu ra cần bàn giao: Candidate schema và query. Hoàn thành khi: [ ] Một run hiển thị đủ 4 candidate hoặc lý do không tạo. [ ] Rank đúng theo score/tie-breaker. [ ] Candidate cũ không thay đổi khi rule mới được tạo. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G6-T08 — Matching Decision [Backend/DB] [MUST]

Mục tiêu: Lưu quyết định cuối và chủ thể ra quyết định. Công việc chi tiết: Tạo program_matching_decisions gắn run và selected program version nullable. Hỗ trợ SELECTED, NO_MATCH, DEFERRED, SAFETY_BLOCKED, EXPERT_REVIEW. Lưu decided_by RULE_ENGINE/EXPERT/USER_CHOICE và reason codes. Ngăn nhiều final decision trái policy cho cùng run. Ghi audit. Đầu ra cần bàn giao: Decision workflow/API. Hoàn thành khi: [ ] Decision luôn tham chiếu run hoàn tất. [ ] Selected version phải là candidate hợp lệ. [ ] Có thể giải thích vì sao chọn/không chọn. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G6-T09 — User chấp nhận/từ chối đề xuất [Full-stack/Matching] [MUST]

Mục tiêu: Đặt quyền quyết định cuối ở user trong phạm vi MVP. Công việc chi tiết: Tạo API xem proposal và lý do dễ hiểu. Cho user ACCEPT/DECLINE/CHOOSE_ALTERNATIVE theo policy. Khi accept, tạo user_program trỏ đúng program_version và decision. Lưu consent snapshot/accepted_at. Ngăn accept decision đã hết hạn hoặc bị safety block. Đầu ra cần bàn giao: Matching proposal UI và accept flow. Hoàn thành khi: [ ] Accept tạo đúng một user_program. [ ] Decline không xóa matching history. [ ] UI không hiển thị chẩn đoán; chỉ giải thích tín hiệu và mục tiêu. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G6-T10 — Recommendation cơ bản theo trạng thái [Backend/Recommendation] [SHOULD]

Mục tiêu: Đề xuất hành động tiếp theo ngoài quyết định chương trình. Công việc chi tiết: Định nghĩa recommendation type: check-in, exercise, continue module, read content, adjust pace. Tạo recommendations gắn profile snapshot/user program khi phù hợp. Dùng FK thật hoặc content registry thay polymorphic FK không kiểm soát. Đặt expiration/status. Chặn recommendation khi safety state yêu cầu. Đầu ra cần bàn giao: Recommendation service/API. Hoàn thành khi: [ ] Recommendation có nguồn và lý do. [ ] Không đề xuất content draft. [ ] Không tạo recommendation trái state program/safety. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G6-T11 — Recommendation Feedback [Full-stack/Recommendation] [SHOULD]

Mục tiêu: Thu thập phản hồi để đánh giá usefulness và engagement. Công việc chi tiết: Tạo recommendation_feedback cho opened/completed/skipped/helpful. Ngăn feedback user khác hoặc trùng trái policy. Ghi behavioral event. Đưa feedback vào engagement/daily feature sau này. Tạo UI helpful/not helpful tối giản. Đầu ra cần bàn giao: Feedback API/UI. Hoàn thành khi: [ ] Feedback gắn đúng recommendation/user. [ ] Event được tạo. [ ] Dashboard/admin có thể xem tỷ lệ feedback. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G6-T12 — Explainability, audit và test matching [Backend/Test] [MUST]

Mục tiêu: Chứng minh quyết định đúng với dữ liệu seed và có thể debug. Công việc chi tiết: Tạo response gồm selected program, candidate phụ, component score và reason code. Không expose internal clinical wording không phù hợp cho user. Viết unit test gate, eligibility, scoring, tie-breaker. Viết integration test snapshot -> decision -> user_program. Tạo bộ 10-20 kịch bản matching giả. Đầu ra cần bàn giao: Matching test suite và admin explanation. Hoàn thành khi: [ ] Các fixture cho kết quả xác định. [ ] Safety test luôn ưu tiên. [ ] Có thể truy vết rule/threshold/snapshot cho mọi decision. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

# 9. G7 — Kết nối Frontend, Dashboard và Admin

| Độ khó | Phụ thuộc | Số task |
| --- | --- | --- |
| Trung bình / Nhiều integration | Theo từng API G1-G6 | 12 |

Mục tiêu gói: Tận dụng frontend hiện có, thay mock bằng API thật và hoàn thiện các trạng thái UI cần thiết.

Đầu ra tổng: Toàn bộ flow chính chạy qua UI; mock/hard-code còn lại được liệt kê hoặc loại bỏ; admin cơ bản xem Safety, Matching và CBT.

Gợi ý phân công: điền tên người phụ trách ở từng task. Task loại “Chung/Full-stack” nên có một người làm chính và người còn lại review/integration.

G7-T01 — Audit frontend hiện tại và lập API Mapping [Frontend/Analysis] [MUST]

Mục tiêu: Biết chính xác màn hình nào đã có, đang mock và cần API nào. Công việc chi tiết: Liệt kê route, page, component, model và state management. Đánh dấu mock/hard-coded data và placeholder. Map từng màn hình tới endpoint/domain. Xác định component có thể tái sử dụng. Không redesign trước khi audit. Đầu ra cần bàn giao: CURRENT_IMPLEMENTATION_STATUS và FRONTEND_API_MAPPING. Hoàn thành khi: [ ] Mỗi màn hình có trạng thái: ready, partial, mock, missing. [ ] Có danh sách API dependency rõ. [ ] Không có thay đổi source ngoài phạm vi audit. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G7-T02 — Chuẩn hóa OpenAPI Contract và TypeScript DTO [Full-stack/Contract] [MUST]

Mục tiêu: Ngăn frontend/backend tự đổi tên field và format. Công việc chi tiết: Tạo/hoàn thiện openapi.yaml hoặc Swagger source of truth. Định nghĩa DTO Auth, Chat, Check-in, Profile, Matching và CBT. Sinh hoặc viết TypeScript types thống nhất. Quy định date/time ISO-8601, enum và nullability. Thay contract trước khi thay implementation. Đầu ra cần bàn giao: API contract và frontend types. Hoàn thành khi: [ ] Frontend compile khi DTO khớp. [ ] Không còn duplicate interface khác tên cùng nghĩa. [ ] API change được review bởi cả hai dev. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G7-T03 — API Client, Auth Interceptor và Error Handler [Frontend] [MUST]

Mục tiêu: Tập trung logic HTTP thay vì gọi fetch/axios rải rác. Công việc chi tiết: Tạo API client dùng environment base URL. Gắn JWT tự động. Xử lý 401, 403, validation error và network error. Hủy request khi component unmount nếu cần. Không log token hoặc sensitive payload. Đầu ra cần bàn giao: Frontend API infrastructure. Hoàn thành khi: [ ] Mọi module dùng cùng API client. [ ] Token hết hạn đưa user về login hoặc flow đã chốt. [ ] Field error hiển thị đúng form. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G7-T04 — Tích hợp Auth và Consent UI [Frontend] [MUST]

Mục tiêu: Hoàn thiện vertical slice đầu tiên. Công việc chi tiết: Kết nối register/login/me. Bảo vệ route theo auth state. Kết nối cấp/thu hồi consent. Hiển thị policy version và trạng thái consent. Xóa mock user/auth. Đầu ra cần bàn giao: Auth/Consent UI dùng API thật. Hoàn thành khi: [ ] Reload vẫn giữ/khôi phục auth đúng policy. [ ] Consent ảnh hưởng flow AI. [ ] Không hiển thị màn hình protected khi chưa auth. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G7-T05 — Tích hợp Chat UI [Frontend] [MUST]

Mục tiêu: Sử dụng session/message API thật và phản ánh trạng thái AI/Safety. Công việc chi tiết: Danh sách session và tạo session. Lịch sử message có pagination. Gửi message với loading/idempotency. Hiển thị analysis pending/error ở mức phù hợp. Hiển thị Safety response riêng, không trộn như message bình thường nếu thiết kế yêu cầu. Đầu ra cần bàn giao: Chat UI hoàn chỉnh. Hoàn thành khi: [ ] Không mất message khi reload. [ ] Không gửi trùng khi double-click. [ ] Provider timeout có retry/error state. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G7-T06 — Tích hợp Daily Check-in UI [Frontend] [MUST]

Mục tiêu: Render đúng loại câu hỏi và submit dữ liệu thật. Công việc chi tiết: Hỗ trợ scale, number, single choice và text. Validate theo metadata/template. Hiển thị trạng thái đã trả lời. Hiển thị lịch sử 7/30 ngày đơn giản. Xử lý timezone/local date. Đầu ra cần bàn giao: Check-in UI hoàn chỉnh. Hoàn thành khi: [ ] Mọi answer type submit đúng DTO. [ ] Không submit lặp. [ ] Ngày hiển thị đúng local date. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G7-T07 — Dashboard hành vi [Frontend/Data] [MUST]

Mục tiêu: Giúp user nhìn thấy xu hướng mà không diễn giải như chẩn đoán. Công việc chi tiết: Hiển thị stress, mood, sleep, energy 7 ngày. Hiển thị avg/trend/coverage/confidence. Xử lý ngày thiếu dữ liệu bằng gap hoặc trạng thái unknown. Thêm thông báo đây là dữ liệu tự theo dõi, không phải chẩn đoán. Tối ưu responsive. Đầu ra cần bàn giao: Behavior Dashboard. Hoàn thành khi: [ ] Biểu đồ dùng data thật. [ ] Không nối giả các điểm thiếu dữ liệu gây hiểu sai. [ ] Coverage thấp có thông báo. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G7-T08 — Program Matching Proposal UI [Frontend/Matching] [MUST]

Mục tiêu: Trình bày đề xuất dễ hiểu và cho user xác nhận. Công việc chi tiết: Hiển thị program được đề xuất và mục tiêu. Hiển thị reason code đã chuyển thành ngôn ngữ thân thiện. Không hiển thị lời chẩn đoán. Cho accept/decline/alternative theo API. Hiển thị deferred/safety blocked phù hợp. Đầu ra cần bàn giao: Matching proposal page. Hoàn thành khi: [ ] Accept tạo program và điều hướng đúng. [ ] Safety blocked không có nút bắt đầu tự động. [ ] Không expose threshold nội bộ không cần thiết. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G7-T09 — CBT Program, Exercise và Progress UI [Frontend/CBT] [MUST]

Mục tiêu: Cho user thao tác hết runtime G5. Công việc chi tiết: Program detail và module timeline. Baseline/final assessment. Exercise form theo version/schema. Submission, helpfulness, pre/post intensity. Progress, paused/escalated/withdrawn states. Đầu ra cần bàn giao: CBT end-user flow. Hoàn thành khi: [ ] User hoàn thành vertical slice bằng UI. [ ] Không cho thao tác trái state từ frontend. [ ] Version hiển thị/được dùng đúng. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G7-T10 — Admin/Expert Dashboard cơ bản [Frontend/Admin] [SHOULD]

Mục tiêu: Cho nhóm demo quản trị mà không thao tác DB trực tiếp. Công việc chi tiết: Xem Safety Event và review. Xem Profile Snapshot và Matching Decision. Xem program content/version/status. Xem user program progress. Áp dụng role-based route và API permission. Đầu ra cần bàn giao: Admin/Expert UI cơ bản. Hoàn thành khi: [ ] USER không truy cập được. [ ] Admin xem được dữ liệu demo cần thiết. [ ] Không hiển thị raw sensitive fields ngoài quyền. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G7-T11 — Loading, Empty, Error và Accessibility States [Frontend/Quality] [MUST]

Mục tiêu: Hoàn thiện trải nghiệm lỗi thay vì chỉ happy path. Công việc chi tiết: Chuẩn hóa spinner/skeleton/loading button. Tạo empty state cho session, profile, matching, program. Tạo error boundary hoặc error page. Bảo đảm label, keyboard focus và contrast cơ bản. Không lộ lỗi kỹ thuật/provider trực tiếp cho user. Đầu ra cần bàn giao: UI state components dùng chung. Hoàn thành khi: [ ] Các màn hình chính có loading/empty/error. [ ] Form sử dụng được bằng bàn phím cơ bản. [ ] Lỗi backend được chuyển thành message thân thiện. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G7-T12 — Loại bỏ mock và kiểm tra E2E frontend [Frontend/Test] [MUST]

Mục tiêu: Đảm bảo demo không phụ thuộc dữ liệu hard-code. Công việc chi tiết: Tìm và loại bỏ/đánh dấu mọi mock còn lại. Tạo cấu hình mock mode chỉ dùng dev/test nếu cần. Viết E2E cho luồng login -> check-in -> chat -> profile -> matching -> CBT. Kiểm tra refresh/deep link. Kiểm tra responsive ở kích thước chính. Đầu ra cần bàn giao: Frontend release candidate. Hoàn thành khi: [ ] Production build không dùng mock ngoài chủ ý. [ ] E2E happy path pass. [ ] Không có console error nghiêm trọng. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

# 10. G8 — Kiểm thử, Bảo mật, Triển khai và Tài liệu

| Độ khó | Phụ thuộc | Số task |
| --- | --- | --- |
| Trung bình nhưng chạy xuyên suốt | Xuyên suốt G1-G7 | 14 |

Mục tiêu gói: Chứng minh hệ thống hoạt động đúng, an toàn ở mức MVP, có thể dựng lại và demo ổn định.

Đầu ra tổng: Test suite, deployment, seed/demo, tài liệu setup/API/database và release checklist hoàn chỉnh.

Gợi ý phân công: điền tên người phụ trách ở từng task. Task loại “Chung/Full-stack” nên có một người làm chính và người còn lại review/integration.

G8-T01 — Lập Test Strategy và Definition of Done [Chung/Test] [MUST]

Mục tiêu: Thống nhất mức test tối thiểu trước khi code tiếp tục mở rộng. Công việc chi tiết: Phân loại unit, integration, repository, security, E2E và manual test. Định nghĩa test bắt buộc cho migration, Safety, state machine và matching. Tạo naming convention và thư mục fixture. Đặt Definition of Done: build, test, Swagger, migration, review. Không tính task Done nếu chỉ code mà chưa test. Đầu ra cần bàn giao: TEST_STRATEGY.md và checklist PR. Hoàn thành khi: [ ] Mỗi gói G1-G7 biết test nào phải có. [ ] PR template có checklist test/migration/security. [ ] Hai dev áp dụng cùng Definition of Done. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G8-T02 — Migration và Database Integrity Test [Backend/DB/Test] [MUST]

Mục tiêu: Bảo đảm schema có thể dựng lại và constraint hoạt động. Công việc chi tiết: Test Flyway từ database trắng. Test unique, FK, CHECK và cascade/restrict quan trọng. Không chỉnh migration đã applied. Test rollback strategy bằng backup/restore hoặc migration sửa lỗi mới. Kiểm tra index cho query chính. Đầu ra cần bàn giao: Migration test suite/report. Hoàn thành khi: [ ] Database trắng lên latest version không lỗi. [ ] Constraint ngăn dữ liệu sai quan trọng. [ ] Có hướng dẫn xử lý migration fail. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G8-T03 — Security và Ownership Test [Backend/Security/Test] [MUST]

Mục tiêu: Ngăn truy cập chéo và lỗi phân quyền. Công việc chi tiết: Test 401/403 cho endpoint chính. Test user A không đọc/sửa dữ liệu user B ở chat, answer, program, submission. Test ADMIN/EXPERT permission. Test consent gate. Kiểm tra CORS và secret management. Đầu ra cần bàn giao: Security integration tests. Hoàn thành khi: [ ] Các case cross-user đều bị chặn. [ ] Không endpoint nhạy cảm nào chỉ dựa vào frontend. [ ] Không secret trong repository/build artifact. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G8-T04 — AI Contract và Provider Failure Test [Backend/AI/Test] [MUST]

Mục tiêu: Đảm bảo hệ thống ổn khi LLM trả output xấu hoặc unavailable. Công việc chi tiết: Test JSON đúng/sai schema. Test timeout, 429, 5xx và malformed response. Test retry/fallback/idempotency. Test model/prompt/schema version được lưu. Mock external API trong CI. Đầu ra cần bàn giao: AI integration test suite. Hoàn thành khi: [ ] CI không cần gọi provider thật. [ ] Invalid output không tạo result thành công. [ ] Provider lỗi không làm mất raw message. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G8-T05 — Safety Test Suite [Backend/Safety/Test] [MUST]

Mục tiêu: Xác nhận các guard an toàn hoạt động trước demo. Công việc chi tiết: Test Level 1-4 bằng fixture giả. Test Level 3-4 tạo event và chặn matching. Test Level 4 dùng fixed template khi AI unavailable. Test source/action/history. Test không log raw content. Đầu ra cần bàn giao: Safety regression suite. Hoàn thành khi: [ ] Mọi case blocking pass. [ ] Không có free-form Level 4. [ ] Audit/risk history đầy đủ. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G8-T06 — Behavior Calculation Regression Test [Backend/Data/Test] [MUST]

Mục tiêu: Ngăn sai số trong avg, trend, coverage và profile. Công việc chi tiết: Tạo fixture 7/30 ngày có kết quả tính tay. Test explicit/inferred weighting. Test missing data, late data và recompute. Test timezone/local date. Test snapshot bất biến. Đầu ra cần bàn giao: Behavior calculation test suite. Hoàn thành khi: [ ] Kết quả khớp fixture. [ ] Thiếu dữ liệu trả UNKNOWN/coverage thấp đúng. [ ] Recompute không tạo duplicate. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G8-T07 — CBT Version và State Machine Test [Backend/CBT/Test] [MUST]

Mục tiêu: Bảo vệ lịch sử liệu trình và transition. Công việc chi tiết: Test program/module/exercise V1 không đổi khi tạo V2. Test state transition hợp lệ/không hợp lệ. Test unlock module, assignment và submission ownership. Test pause/resume/escalate/withdraw. Test transaction khi submit/update progress. Đầu ra cần bàn giao: CBT regression suite. Hoàn thành khi: [ ] Version cũ không bị ảnh hưởng. [ ] Transition sai bị chặn. [ ] Không nộp bài hoặc mở khóa sai user/module. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G8-T08 — Matching Regression Test [Backend/Matching/Test] [MUST]

Mục tiêu: Bảo đảm engine deterministic và giải thích được. Công việc chi tiết: Test Safety/Data Quality Gate. Test eligibility/exclusion. Test component score và final score. Test tie-breaker và reason code. Test decision -> accept -> user_program. Đầu ra cần bàn giao: Matching test suite. Hoàn thành khi: [ ] Fixture score khớp tính tay. [ ] Cùng snapshot/rule version cho cùng kết quả. [ ] Decision cũ không đổi khi rule mới xuất hiện. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G8-T09 — End-to-End Test và Demo Scenario [Full-stack/Test] [MUST]

Mục tiêu: Chứng minh toàn flow chạy qua frontend. Công việc chi tiết: Tạo user demo và seed 7 ngày. Chạy login, consent, check-in, chat, analysis, profile, matching, CBT submission. Tạo tài khoản riêng cho Safety Level 3 demo. Không phụ thuộc chỉnh DB thủ công trong lúc demo. Ghi script demo và expected result. Đầu ra cần bàn giao: E2E flow và demo script. Hoàn thành khi: [ ] Happy path chạy ổn định. [ ] Safety path chặn matching đúng. [ ] Có thể reset seed trước demo. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G8-T10 — CI Build và Quality Gate [DevOps/Test] [SHOULD]

Mục tiêu: Tự động phát hiện build/test fail trước merge. Công việc chi tiết: Tạo CI backend build/test. Tạo CI frontend install/build/lint/test. Chạy migration/integration test nếu hạ tầng cho phép. Chặn merge khi quality gate fail. Cache dependency hợp lý. Đầu ra cần bàn giao: CI pipeline. Hoàn thành khi: [ ] Pull Request hiển thị trạng thái build/test. [ ] Branch lỗi không merge vào main/develop theo quy trình. [ ] CI không chứa secret thật. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G8-T11 — Cấu hình môi trường và quản lý secret [DevOps/Security] [MUST]

Mục tiêu: Tách local/test/prod và tránh lỗi cấu hình khi deploy. Công việc chi tiết: Tạo .env.example cho frontend/backend. Định nghĩa biến DB, JWT, LLM provider, CORS và feature flags. Không dùng default secret yếu ở prod. Tạo mock AI mode cho dev/test. Ghi hướng dẫn rotate/revoke API key nếu lộ. Đầu ra cần bàn giao: Environment configuration guide. Hoàn thành khi: [ ] Project chạy local theo hướng dẫn mới. [ ] Production config không dùng secret trong Git. [ ] Mock/real provider được chọn rõ ràng. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G8-T12 — Deployment, Health Check và Observability cơ bản [DevOps] [MUST]

Mục tiêu: Đưa MVP lên môi trường demo và có khả năng phát hiện lỗi. Công việc chi tiết: Deploy frontend, backend và PostgreSQL theo nền tảng nhóm chọn. Cấu hình HTTPS nếu môi trường hỗ trợ. Thiết lập health/readiness endpoint. Log structured cơ bản với requestId, không raw sensitive data. Theo dõi lỗi AI/job/migration và dung lượng DB. Đầu ra cần bàn giao: Môi trường demo chạy được. Hoàn thành khi: [ ] Frontend gọi đúng backend production URL. [ ] Health check hoạt động. [ ] Có thể tìm lỗi theo requestId. [ ] Không lộ stack trace/secret ra UI. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G8-T13 — Backup, Restore và Retention tối thiểu [DB/Privacy] [SHOULD]

Mục tiêu: Giảm rủi ro mất dữ liệu và xác định dữ liệu demo được giữ bao lâu. Công việc chi tiết: Tạo hướng dẫn backup database. Thử restore vào database khác. Định nghĩa retention cho log, AI runs, raw chat và seed data ở mức dự án. Tạo quy trình xóa/anonymize user demo. Không tuyên bố hỗ trợ production-grade nếu chưa kiểm chứng. Đầu ra cần bàn giao: Backup/restore/retention guide. Hoàn thành khi: [ ] Restore thử thành công. [ ] Có ma trận retention tối thiểu. [ ] Có cách reset môi trường demo an toàn. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

G8-T14 — Hoàn thiện tài liệu kỹ thuật và Release Checklist [Chung/Docs] [MUST]

Mục tiêu: Bàn giao project để cả hai dev và giảng viên hiểu cách dựng, chạy và kiểm thử. Công việc chi tiết: Cập nhật README, setup guide, deployment guide. Cập nhật OpenAPI/Swagger và database migration guide. Ghi kiến trúc module, AI flow, Safety flow, Behavior flow và CBT flow. Tạo test report, known limitations và out-of-scope. Tạo release checklist và version/tag cuối. Đầu ra cần bàn giao: Bộ tài liệu release. Hoàn thành khi: [ ] Một máy mới có thể dựng project theo tài liệu. [ ] Known limitations được nêu trung thực. [ ] Release tag chứa build/test pass và demo script. Người phụ trách: ____________________ Trạng thái: To do / Doing / Review / Done

# 11. Phiếu chốt phân công giữa hai dev

Sau khi đọc G1-G8, điền người làm chính cho từng gói. Một gói lớn vẫn có thể chia theo task ID, nhưng phải chỉ định một người chịu trách nhiệm tích hợp cuối.

| Gói | Người làm chính | Người review/hỗ trợ | Thời điểm dự kiến | Ghi chú chia task |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |
| G5 |  |  |  |  |
| G6 |  |  |  |  |
| G7 |  |  |  |  |
| G8 |  |  |  |  |

## Quy tắc cân bằng khối lượng

Người nhận G3-G4-G6 (AI/Data/Matching) không nên nhận toàn bộ G1 và G8.

Người nhận G5-G7 (CBT/Product/Frontend) nên nhận thêm một phần test, seed data và integration để cân bằng.

G1 chia đôi theo nền tảng backend và frontend integration; G8 chia theo module mỗi người phụ trách.

Mọi migration, Safety rule, API contract và state transition phải được người còn lại review.

Không để một dev giữ kiến thức duy nhất về AI/Safety hoặc database; cần có tài liệu và review chéo.

# 12. Mẫu giao một task cho Cursor

Task ID: [Gx-Txx] Read the relevant project rules and documents first. Phase 1 - Read-only plan: inspect existing code, list files to change, migration/API/test plan. Do not edit files. Wait for approval. Phase 2 - Implement only the approved task. Do not refactor unrelated modules. Run actual build/tests and report commands plus results. Phase 3 - Open a new review chat to check acceptance criteria, security, database integrity and frontend compatibility.

— HẾT TÀI LIỆU —